### 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» мая 2017г. с. Курчалой №216-п

**О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,**

**социальной сферы Курчалоевского муниципального района**

**к работе в осеннее - зимний период 2017-2018 гг.**

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Чеченской Республике, в целях обеспечения контроля и организации работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Курчалоевского муниципального района, к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1.Создать районную межведомственную комиссию по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2017-2018 гг. в составе согласно приложению №1.

    2.Утвердить Положение о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. согласно приложению №2.

   3.Утвердить общий план-график работы комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2017-2018 гг. согласно приложению №3.

4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Машар» и разместить на официальном сайте администрации Курчалоевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  5.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Курчалоевского муниципального района Д.М. Довлетукаева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                         А.Д. Абдуллаев

Копия верна:

Начальник общего отдела И.Х. Джеберханов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1   
к постановлению Главы администрации Курчалоевского муниципального района  
от «19» мая 2017 г. № 216-п

**Состав**

**комиссии по проверке готовности** **жилищного фонда, объектов социальной сферы** **и инженерной инфраструктуры к устойчивому** **функционированию в осенне-зимний период** **2017-2018 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Занимаемая должность |
| 1 | Довлетукаев Джабраил Махмудович | Председатель комиссии, заместитель главы администрации Курчалоевского муниципального района |
| 2 | Дохтукаев Амирхан Емлиханович | Заместитель председателя комиссии, начальник отдела ЖКХ ПТС главы администрации Курчалоевского муниципального района |
| 3 | Солтагираев Бислан Русланович | Ведущий специалист отдела ЖКХ ПТС администрации Курчалоевского муниципального района |
| 4 | Улаев Увайс Абдурахманович | Начальник РЭС Курчалоевского района,  член комиссии (по согласованию) |
| 5 | Умалатов Абдул-Бакир Бухарович | Начальник Курчалоевского филиала ОАО «Чеченрегионгаз»,  член комиссии (по согласованию) |
| 6 | Хизриев Меди Лемиевич | Начальник Курчалоевского филиала ГУП «Чечводоканал»,  член комиссии (по согласованию) |
| 7 | Сайдулаев Исмаил Азизович | Начальник СМУП «ПУЖКХ Курчалоевского муниципального района, член комиссии |
| 8 | Довлетукаев Тамерлан Хусейнович | Начальник ОНД по Курчалоевскому району,  член комиссии (по согласованию) |
| 9 | Дохтукаев Сулиман Магомедович | Начальник МУ «Управление образования Курчалоевского муниципального района», член комиссии |
| 10 | Адаева Хава Ахмедовна | Начальник отдела культуры Курчалоевского муниципального района», член комиссии |
| 11 | Хизриев Идрис Харонович | Начальник Управления дошкольных учреждений Курчалоевского муниципального района», член комиссии |
| 12 | Абдулшаидов Ваха Юнусович | Государственный инспектор Ростехнадзора, член комиссии |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2   
к постановлению Главы администрации Курчалоевского муниципального района

от «19» мая 2017г. №216-п

**ПОЛОЖЕНИЕ   
о комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому  
функционированию в осенне-зимний период**

1. Общие положения 

1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимние периоды с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявление причин, связанных с авариями при эксплуатации энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения.  
 1.2. В своей деятельности комиссия подчинена Главе администрации Курчалоевского муниципального района.

1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.  
 1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Чеченской Республике, утвержденными постановлением Правительства Чеченской Республики, федеральными и республиканскими законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики.

2. Цель и задачи комиссии.

2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осенне-зимние периоды.  
 2.2. Задачами комиссии являются:

- выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях;

- предоставление информации о подготовке муниципального жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях;

- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, расположенных на территории Курчалоевского муниципального района;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

3. Организация деятельности комиссии.

3.1. Положение о комиссии утверждается Главой администрации Курчалоевского муниципального района.

3.2. Состав комиссии утверждается Главой администрации Курчалоевского муниципального района.

3.3. Заседания комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с апреля по июль, 2 раза в месяц в период с июля до начала отопительного сезона.  
 3.4. Ведет заседания комиссии председатель комиссии.  
 3.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.  
 3.6. Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-, водоснабжении населения, обслуживании муниципального жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.  
 3.7. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в тепло-водоснабжении населения, обслуживании муниципального жилищного фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3   
к постановлению Главы администрации Курчалоевского муниципального района  
от «19» мая 2017г. № 216-п

**План – график работы   
комиссии по проверке готовности муниципального жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Сроки проведения |
| 1 | Заседание Комиссии по подведению итогов прошедшего отопительного сезона | август |
| 2 | Проверка технического состояния энергетических установок,  систем водоснабжения и водоотведения, запорной арматуры,  оборудования котельных установок по окончании эксплуатации  в осенне-зимний период | август |
| 3 | Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, парадные, вентиляционные каналы, дымовые трубы) | август-октябрь |
| 4 | Проверка выполнения работ по подготовке муниципального жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону | август-октябрь |
| 5 | Подведение итогов подготовки муниципального жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону | октябрь |